He completado la revisión a fondo del módulo. Encontré algo importante: el documento del 11/10 está desactualizado. Te presento el diagnóstico antes de proponer el plan.

## Diagnóstico: qué existe realmente de "Cotizaciones/Órdenes de venta"

El documento dice "🔴 SIN CAMBIO. No existe entidad, página ni API" — pero el commit c5a8b8b "Cotizacines y órdenes de venta" (posterior al corte del 11/10 que cubre ese informe) ya implementó el módulo base. Verificado en código:

### ✅ Lo que ya existe y compila (build 0 errores, 20 advertencias)

- Dominio: Cotizacion, CotizacionDetalle, OrdenVenta, OrdenVentaDetalle + enums EstadoCotizacion (Borrador/Expirada/Convertida/Cancelada) y EstadoOrdenVenta (Borrador/Confirmada/Suspendida/Cancelada).

- Servicio completo ICotizacionesService + CotizacionesService (Crear/Actualizar/Convertir/Confirmar/Cancelar/Expirar/Consultas + catálogos de productos/clientes/vendedores).

- DTOs, configs EF snake_case y una migración 20261012235338_CotizacionesOrdenesVenta.

- UI: 5 páginas (Cotizaciones, CotizacionForm, CotizacionDetalle, OrdenesVenta, OrdenesVentaDetalle) + enlaces en el NavMenu.

- Flujo actual: Cotización → (convertir, congela precio) → OrdenVenta → (confirmar) → Confirmada.

### 🔴 Lo que falta o está roto (mi diagnóstico)

1. Servicio NO registrado en el DI (Program.cs) — bug bloqueante. Las 5 páginas inyectan ICotizacionesService, pero no hay AddScoped. El build pasa (el DI se resuelve en runtime), pero al abrir cualquier pantalla fallaría con "No service for type 'ICotizacionesService' has been registered". El módulo es inutilizable tal cual.

2. Tablas solo en migración, no en SchemaPatch — bug de persistencia en BD existente. El arranque usa EnsureCreatedAsync + SchemaPatch y no hay ninguna llamada a .Migrate() en el repo. Las 4 tablas (cotizaciones, cotizacion_detalle, ordenes_venta, orden_venta_detalle) solo las crea la migración. En una BD nueva funciona; en tu BD de producción con datos reales NO se crearían → "no existe la relación cotizaciones". Requiere un CotizacionesPatch idempotente (igual que BancosPatch) invocado desde SchemaPatch.

3. Ciclo incompleto — OV Confirmada no se puede facturar/vender. El flujo se detiene en "Confirmada". No existe el eslabón OrdenVenta → Factura/Venta que pide el documento Gemini (línea 164: "Conversión a Pedido / Factura"). Falta generar la venta/factura real desde la OV, reutilizando IVentasService/IFacturacionService y ligando la factura a la OV.

4. Detalles menores: ExpirarCotizacionesAsync existe pero nadie lo invoca (la expiración por vencimiento nunca ocurre); Suspendida existe en el enum pero sin acción de suspender/reanudar.

## Plan propuesto (por capas, de bloqueante a nice-to-have)

- Capa A — hacer el módulo usable (bugs de arranque, imprescindibles):

  - Registrar ICotizacionesService → CotizacionesService en Program.cs.

  - Crear CotizacionesPatch.cs idempotente (4 tablas + índices, replicando tipos/nombres de la migración) e invocarlo en SchemaPatch.

  - Verificar con prueba de integración contra PostgreSQL (BD desechable): alta de cotización → convertir → confirmar OV.

- Capa B — cerrar el ciclo comercial (OV → Factura): 4. Añadir a la interfaz/servicio ConvertirOrdenAVentaAsync(int ordenVentaId) que toma una OV Confirmada, valida stock y construye un VentaPosRequest con los precios congelados, registra la venta (reutilizando IVentasService) y guarda el vínculo Factura ↔ OrdenVenta. UI: botón "Facturar / Generar venta" en OrdenesVentaDetalle.

- Capa C — pulido (opcional): 5. Invocar ExpirarCotizacionesAsync al cargar el listado (o un job), y acción Suspender/Reanudar en la OV.

Antes de tocar código necesito alinear el alcance, porque la Capa B implica decisiones de diseño (integración con facturación CFDI):

Todo el contexto está claro. Ejecuto los edits. Plan de la Capa B:

- Interfaz: ConvertirOrdenAVentaAsync(ordenId, OrdenVentaFacturarRequest).

- Servicio nuevo CotizacionesService.Facturar.cs: valida orden Confirmada + no facturada + sucursal de sesión, arma el carrito con precios de compromiso convertidos a precio con IVA (la orden usa precios sin IVA; el POS trabaja con IVA incluido — así se preserva el total), llama a IVentasService.RegistrarVentaAsync con CongelarPrecios: true, y liga FacturaId + estado Facturada.

- VentaPosRequest.CongelarPrecios (opcional, retrocompatible): sin esto, RegistrarVentaAsync sobrescribiría el precio comprometido con PrecioMayoreo para clientes mayoreo (bug que rompería el compromiso).

- Guards: Confirmar/Cancelar rechazan órdenes Facturada.

- Patch: ADD COLUMN factura_id IF NOT EXISTS + índice + recreación del CHECK de estado (el constraint previo no incluiría 'Facturada').

- UI: panel "Facturar" con catálogos SAT + botón en detalle.

- Fix del mapping roto (o.FacturaId) + ctor con IVentasService.

Todo verificado y limpio. Aquí está el resumen completo:

# ✅ Capa C implementada + auditoría SOLID de las fases A, B y C

## 1. Lo que se implementó (Capa C)

### 5a. ExpirarCotizacionesAsync al cargar el listado

- Cotizaciones.razor.cs: Cargar() ahora llama await CotizSvc.ExpirarCotizacionesAsync(SucCtx.SucursalId) antes de listar. Es idempotente, corre dentro del try existente (errores manejados igual que el resto) y solo expira las cotizaciones de la sucursal de sesión. Elegí la opción "al cargar el listado" en lugar de un BackgroundService: cero infraestructura nueva y comportamiento visible para el usuario. Limitación documentada: si nadie abre el listado, no se expira (aceptable mientras no haya job programado).

### 5b. Acción Suspender/Reanudar en la OV

- Interfaz (CotizacionesInterfaces.cs): SuspenderOrdenVentaAsync(id, motivo) y ReanudarOrdenVentaAsync(id, motivo) (devuelven OrdenResultado, como Cancelar).

- Servicio (CotizacionesService.Ordenes.cs): máquina de estados estricta — Suspender solo desde Confirmada → Suspendida (no facturable), Reanudar solo desde Suspendida → Confirmada (precio de compromiso intacto); ambos anotan el motivo en Notas con el mismo patrón de Confirmar/Cancelar. Los guards ya existentes cuadran: facturar exige Confirmada ⇒ una OV suspendida no factura, y Cancelar ya admitía Suspendida.

- UI detalle (OrdenesVentaDetalle.razor/.cs): botón Suspender (junto a Facturar, solo Confirmada sin factura) y Reanudar (solo Suspendida), que abren paneles accion=suspender|reanudar con motivo opcional y guardia visual, replicando el patrón exacto de los paneles confirmar/cancelar/facturar.

- UI listado (OrdenesVenta.razor/.cs): botones condicionales Suspender/Reanudar por fila que navegan al detalle con la acción, igual que Cancelar.

## 2. Bug real encontrado por la prueba (y corregido)

La prueba de integración destapó que ninguna orden de venta manual podía crearse: CrearOrdenVentaAsync insertaba CotizacionId = 0 pero la columna era NOT NULL ... REFERENCES cotizaciones(id) → FK violation 23503. El test Capa B no lo vio porque todas sus OVs derivaban de cotizaciones.

Fix (5 puntos coherentes): | Archivo | Cambio | |---|---| | Domain/Entities/OrdenVenta.cs | int CotizacionId = 0 → int? CotizacionId (null = manual) | | CotizacionesService.Ordenes.cs | CotizacionId = req.CotizacionId (ya no ?? 0) | | CotizacionesService.Consultas.cs | mapeo o.CotizacionId ?? 0 (DTO mantiene 0 = manual que la UI ya interpreta) | | CotizacionesPatch.cs | CREATE TABLE sin NOT NULL + ALTER ... DROP NOT NULL idempotente para BDs existentes (patrón del repo) | | — | OrdenVentaConfig/UI no requirieron cambios (EF infiere nullability; la UI usa switch > 0) |

## 3. Inconsistencia de la REGLA INMUTABLE #1 corregida

ConvertirOrdenAVentaAsync (Capa B) validaba orden.SucursalId != ctx.SucursalId, pero Confirmar/Cancelar (A) y mis nuevos Suspender/Reanudar (C) no: cualquier sesión que adivinara un id podía transicionar OVs ajenas. Añadí el mismo guard estricto en los 4 métodos con idéntico mensaje.

## 4. Verificación

- Build OilsMexico.slnx: 0 errores.

- Prueba de integración en BD desechable PostgreSQL (oilsmexico_capc): 5/5 PASS — arranque real EnsureCreated + SchemaPatch + seed ×2; C1 expiración (vencida→Expirada, vigente intacta, idempotente), C1b aislamiento por sucursal, C2 transiciones/guards completos de Suspender/Reanudar + facturación tras reanudar (total 116 = 100×1.16 verificado), C2b regresión Capa B (doble facturación, FacturaId, guards), C2c REGLA #1 (sucursal ajena rechazada en los 4 métodos).

- BD desechable eliminada por el test; %TEMP%\oilsmexico_capc eliminado; Situación al 11 de octubre.md actualizado (nuevo bullet del pipeline A+B+C, pendientes y roadmap #1 → ✅ Hecho 12/10). Cambios en working tree sin commit (patrón del proyecto).

# 📋 Revisión SOLID — fases A, B y C

### S — Responsabilidad única ✅ (con 2 tensiones)

- Fortalezas: CotizacionesService está dividido en partials por razón de cambio (Crear, Convertir, Facturar, Ordenes, Consultas, raíz con helpers puros/estáticos: CalcularImporte, CalcularTotales*, ClonarDetalles). La facturación delega stock FIFO/cobro/timbrado a IVentasService.RegistrarVentaAsync en vez de duplicarlos — la decisión más importante de diseño del módulo. Los guards de estado viven junto a la transición que protegen, no en la UI. Handlers de UI delgados (servicio + navegación), markup separado en .razor.cs.

- Tensión 1: el servicio de cotizaciones es también fachada de catálogos (ListarProductos/Clientes/Vendedores, ResolverUnidadAsync) para las pantallas — diluye SRP. A escala del repo es el patrón dominante; si crece, extraer ICatalogosVentaService (bajo esfuerzo: ya son métodos independientes).

- Tensión 2: la caducidad quedó acoplada al evento de carga del listado (decisión "listado o job"). Correcto y barato, pero la responsabilidad temporal vive en un evento de UI.

### O — Abierto/cerrado ✅ (mejor del módulo)

- Estados = enums y el patch genera el CHECK desde Enum.GetNames<EstadoOrdenVenta>() → añadir un estado nuevo es agregarlo al enum y el patch lo propaga; nadie edita literales SQL. (El DROP/ADD siempre del CHECK es "sobrescribir" en vez de "declarar", pero está comentado y justificado.)

- CongelarPrecios se añadió como flag opcional default false: el POS existente no cambió (cerrado para modificación) y VentasService.Venta.cs solo altera el override de mayoreo con if (!req.CongelarPrecios) — extensión sin romper el contrato previo.

- Defaults SAT con origen único CfdiDefaults consumido por UI y servicio.

- Debilidad: la UI extiende por switch de estados (nombreEstado, ClaseEstado) y cadena if (Accion == ...) — cada estado/acción nueva toca varios puntos. A esta escala es preferible a un registry; ya hay precedente consistente.

### L — Sustitución de Liskov ✅

- OrdenVentaFacturarRequest vacío = defaults, CongelarPrecios = false = comportamiento previo exacto: los sustitutos no debilitan contratos.

- Todos los métodos de la interfaz validan sus propias precondiciones y lanzan InvalidOperationException con mensajes consistentes: ningún llamador depende de que la UI valide primero (comprobado: los 5 casos del test invocan la interfaz directamente y reciben el contrato de error esperado).

### I — Segregación ⚠️ (principal deuda SOLID)

- ICotizacionesService llegó a ~20 métodos: CRUD de cotizaciones + expiración + ciclo de vida de OV (confirmar/suspender/reanudar/cancelar/facturar) + 3 catálogos. Cada consumidor (listado, detalle, formulario) arrastra la fachada completa — violación de ISP en espíritu. Recomendación (no aplicada para no reescribir 6 páginas en la entrega): separar ICotizacionesConsulta (catálogos/queries) de ICotizacionesOperaciones (transiciones), con CotizacionesService : ambas — las páginas podrían inyectar solo lo que usan, sin romper nada.

- ✅ Firmas con CancellationToken y requests tipados (OrdenVentaFacturarRequest) en lugar de listas de parámetros largos.

### D — Inversión de dependencias ✅

- La UI depende solo de abstracciones de Application (@inject ICotizacionesService, ICatalogosSatService, ISucursalContext); el servicio depende de IVentasService (interfaz) para facturar — el módulo de preventa no conoce el de ventas concreto. La prueba lo demuestra: se construyó con stubs de ICfdiSelladoService/IPacTimbradoService sin tocar el servicio real.

- ⚠️ Aceptado y consistente con el repo: ambos servicios concretos dependen de ErpDbContext (sin repositorios abstraídos); lo importante — que la capa Web no toque el contexto — se cumple.

### Hallazgos adicionales (reportados, no modificados por decisión/tamaño)

- ObtenerCotizacionAsync/ObtenerOrdenVentaAsync no filtran por sucursal (solo id). Los listados sí filtran, y hoy eso permite a un Admin ver detalle cruzado; es una decisión de producto (si debe cerrarse, el cambio es un .Where(... == ctx.SucursalId) en ambos).

- Sin transacción envolvente entre RegistrarVentaAsync y el ligado FacturaId/estado: si el proceso muere en esa ventana queda una factura huérfana (limitación ya documentada en la sesión previa; solución futura: BeginTransactionAsync envolvente en ConvertirOrdenAVentaAsync).

- Menores: heterogeneidad OrdenResultado.Estado (string) vs OrdenVentaConfirmarResult.Estado (enum); CalcularTotales se invoca 3 veces en CrearCotizacionAsync (podría calcularse una sola vez).

Conclusión: A, B y C cumplen los principios con un coste de deuda acotado y alineado con los patrones del repo; los dos puntos que sí corregí (FK de OV manual y guards de sucursal en las transiciones) eran defectos reales, no estilo — ambos quedaron cubiertos por la prueba 5/5 antes de eliminar la BD.