He completado el análisis del código actual. Aquí están los planes detallados, en modo plan (sin realizar cambios).

## Plan 1 — Validación de RFC y Situación Fiscal en Clientes y Proveedores

### 1.1 Estado actual de la funcionalidad

| Punto | ¿Qué hay hoy | ¿Qué falta |
| --- | --- | --- |
| Campo RFC | Cliente.Rfc / Proveedor.Rfc (string), maxlength=13, validación de longitud 12–13 | No valida el formato SAT; no distingue persona física/moral; la RFC de ejemplo de seed (XAXX010101000) es de 13 caracteres y no es válida para el SAT |
| Situación fiscal | Cliente.RegimenFiscal (dropdown con 4 códigos SAT: 601, 612, 616, 626). Proveedor no tiene dicho campo | Faltan SituacionFiscal en Proveedor; el dropdown del cliente es estático y breve; no hay validación cross-field (RFC+regimen) |
| Tipo de persona | No existe TipoPersona | Falta distinguir Física/Moral (determina la forma de validar el RFC) |
| Datos fiscales del receptor en CFDI | Se usa Cliente.Rfc y RegimenFiscal | El RFC debe ser válido para que el certificado pueda emitir la factura; hoy un RFC inválido pasa sin aviso |

### 1.2 Propuesta de diseño

#### 1.2.1 Modelo de datos

- Entidad Cliente (se agregan dos propiedades):

  - string? TipoPersona → "Fisica" | "Moral"

  - string? SituacionFiscal → cédula del SAT (ej. "601", "612", "616", "626"); null si no se aplica

- Entidad Proveedor (mismo esquema):

  - string? TipoPersona

  - string? SituacionFiscal

- SchemaPatch: agregar columnas tipo_persona varchar(10), situacion_fiscal varchar(10) a clientes y proveedores, con IF NOT EXISTS.

#### 1.2.2 Lógica de validación RFC (RfcValidador)

Crear una clase de dominio (librería OilsMexico.Domain o Application) con reglas basadas en el Anexo de la Guía para la validación de RFC del SAT:

- bool EsValido(string? rfc) → valida estructura y, opcionalmente, semántica (fecha para PF).

- Formatos aceptados:

  - PF: 10 caracteres: letra (consonante o X/Y/Z/H) + 6 dígitos (YYMMDD) + 3 alfanuméricos.

  - PM: 12–13 caracteres: 3–4 letras (clave de subdivisión) + 2 dígitos (año) + 6 dígitos (inscripción) + 3 alfanuméricos.

  - Permitir cadena vacía → considerada como "SIN RFC" (solo para público en general).

- Validaciones complementarias:

  - Solo mayúsculas, sin espacios, sin guiones.

  - Primera letra de PF no puede ser vocal, "U", "N", etc. (se aplica el RFC de presentación del SAT).

  - (Opcional, para los que lo necesiten) Validar que los 6 dígitos de PF tengan una fecha plausible (30/31 de cada mes, etc.).

- Retornar RfcValidacionResultado con EsValido, TipoPersona detectado, y Errores (lista de mensajes).

#### 1.2.3 Interfaz de negocio / aplicación

- Crear IRfcService (o añadir a un servicio existente) con:

  - Task<RfcValidacionResultado> ValidarAsync(string rfc)

  - Task<bool> EsUnicoAsync(string rfc, int excluirId) (clave única entre cliente/proveedor, sin RFC vacío)

- El servicio usará EF Core contra clientes y proveedores.

- La validations la aplica el servicio de persistencia desde Clientes.razor.cs, Proveedores.razor.cs y, en el futuro, el exportador de CFDI.

#### 1.2.4 Cambios en la UI

- /clientes:

  - Agregar fila: TipoPersona (selector Física/Moral).

  - Agrupar la validación RFC + Situación fiscal: si TipoPersona = Fisica, el RFC debe ser de 10 caracteres; si Moral, 12–13.

  - Mostrar validación en vivo (cuando el usuario termina de escribir) y en guardado.

  - Campo SituacionFiscal con dropdown de códigos SAT (los mismos que ya existen: 601, 612, 616, 626, etc.).

- /proveedores: espejo exacto.

- Mensajes de error: lista de errores indicando qué RFC es inválido y cómo corregirlo (longitud, caracteres permitidos, tipo de persona).

- Compatibilidad: el seed actual tiene RFC "XAXX010101000" (13 caracteres, no válido) e RegimenFiscal = "616". Plan:

  - Por defecto, cuando se crea un cliente/proveedor nuevo, TipoPersona es opcional (niño de agregar), y SituacionFiscal sales from \"sin_obligaciones\"? Actually, agree with a default based on the RFC if auto-detect? Better: dejar opcional y pedir al administrador que lo complete; el RFC se reemplaza por un mensaje claro.

#### 1.2.5 Pasos de implementación (orden sugerido)

- Diseño de validación RFC (clase RfcValidador) + pruebas unitarias (mín. 12 casos: PF válido, PM válido, corto, largo, con vocal inicial, con espacios, vacío).

- Agregar columnas al SchemaPatch (migrations sin estado, idempotentes).

- Agregar TipoPersona / SituacionFiscal a Cliente y Proveedor (C#), con correspondientes configuraciones EF (no es necesario, ya son string?).

- Crear IRfcService e implementar en RfcService (aplicación: validación + unicidad).

- Ajustar Clientes.razor / Clientes.razor.cs y Proveedores.razor / .razor.cs:

  - agregar campos

  - validación en UI + servidor

  - mensajes amigables

  - mantener compatibilidad con el listado (mostrar RFC y tipo de persona).

- Verificar CfdiSelladoService y el exportador XML: el RFC del receptor se valida antes de emitir (si no es válido, lanzar excepción clara).

- Pruebas manuales en el entorno local: alta de cliente/proveedor Física/Moral, RFC inválido, RFC duplicado.

- Documentación: actualizar README y la guía de datos fiscales.

#### 1.2.6 Pruebas y validación

- Pruebas unitarias del RfcValidador (sin depender de DB).

- Pruebas de integración de RfcService con DB en memoria (o con una BD de prueba) para verificar unicidad.

- Verificar que la app arranque sin errores (dotnet build + dotnet run) y que las columnas se añadan en BD existente.

- Validar en la pantalla de /clientes y /proveedores.

## Plan 2 — Cambio de contraseña y 2FA (autenticación de dos factores)

### 2.1 Estado actual de la funcionalidad

| Punto | ¿Qué hay hoy | ¿Qué falta |
| --- | --- | --- |
| Login | LoginAsync valida usuario+contraseña; soporta PIN legado, SHA-256 y PasswordHasher de ASP.NET Core; lockout, bloqueo, token de sesión | No expone un mensaje de "2FA requerido" |
| Cambio de contraseña | Solo el admin puede asignar/continuar contraseña en Usuarios. No hay cambio para el usuario autenticado | Página /configuracion/cambiar-contraseña y servicio |
| 2FA | No existe | Habilitación, verificación TOTP, flujo de login con 2FA, invalidación de sesiones |
| Políticas de contraseña | Mínimo 8 caracteres enalta/edita; no hay validación de que no sea igual a la anterior | Mejorar: no similar a anteriores, no tupla fácil, etc. |
| Auditoría | Se registra intentos, bloqueos, etc. | Faltan logs de cambio de contraseña y de activación/inactivación de 2FA |

### 2.2 Propuesta de diseño

#### 2.2.1 Modelo de datos (BD)

Agregar columnas a la tabla usuarios (vía SchemaPatch, idempotente):

- segundo_factor_activo boolean NOT NULL DEFAULT false

- segundo_factor_secreto varchar(128) → secreto TOTP en base32 (no cifrado, se comunica al usuario vía QR en un solo intento de activación; el DB debería estar protegido)

- segundo_factor_token varchar(64) y segundo_factor_token_hasta_utc timestamptz → token temporal de paso 1 del flujo 2FA (single-use, expira 5 min)

- cantidad_intentos_sucios no es necesario; no se toca.

#### 2.2.2 Lógica de cambio de contraseña

- Nuevo servicio ICambioContrasenaService (o exporlo desde AuthService) con:

  - Task<CambioContrasenaResult> EjecutarAsync(int usuarioId, string contrasenaActual, string contrasenaNueva)

  - Validaciones:

    - contrasenaActual coincide con el hash actual (usando la misma lógica de VerificarConUpgradeAsync de AuthService).

    - contrasenaNueva longitud mínima 8, máximo 100.

    - No puede ser igual a contrasenaActual.

    - (Opcional) No igual a los últimos 5 hashes (se pueden guardar con bucles o un simple filtro contra el historial de la BD).

  - Acciones:

    - Hash de la nueva contraseña con PasswordHasher<Usuario> (formato Identity v3$) → sobreescribe password_hash.

    - Limpia pin_hash si el usuario usaba PIN legado.

    - Invalida todas las sesiones abiertas del usuario: UPDATE usuarios SET sesion_token = NULL WHERE id = @usuarioId.

    - Invalida tokens temporales de 2FA pendientes de ese usuario (opcional, para cerrar el paso 2FA).

    - (Opcional) Graba línea en un log de auditoría (tabla auditoria o configuracion como log, o una tabla propia si el proyecto ya lo tiene). Se recomienda: INSERT INTO auditoria (usuario_id, accion, detalle, fecha).

#### 2.2.3 Lógica de 2FA (TOTP)

- Implementación sin dependencias pesadas:

  - Clase TotpService (aplica RFC 6238), usando HMACSHA1 (librería nativa de .NET).

  - Métodos:

    - string GenerarSecreto() → devuelve secreto base32 de 32 bytes (en base32, 40 caracteres)

    - string ObtenerUrlProvisión(string nombre, string secret, string issuer = "OilsMexico")

    - bool Verificar(string codigo, string secret, TimeSpan? tolerancia = null) → 6 dígitos, 30s step, ventana de 30 segundos (1 tiempo). TimeSpan.FromSeconds(30).

    - bool EsValido(string codigo, string secret) → verifica tiempo actual (se considera válido si el código coincide en el intervalo actual o uno previo).

- Método de habilitación:

  - Task<Resultado> ActivarSegundoFactorAsync(int usuarioId, string codigo):

    - GenerarSecreto(), guardar el secreto y el segundo_factor_activo = true

    - Retornar el secreto y la URL de provisión para que el usuario escanee el QR.

  - Task<Resultado> VerificarCodigoAsync(int usuarioId, string codigo):

    - Verificar con TOTP y el secreto guardado.

    - Registrar éxito en log.

- Método de deshabilitación:

  - Task<Resultado> DesactivarSegundoFactorAsync(int usuarioId) → solo si está activo; pide confirmación (y quizás código actual). Borra secreto y fila de activación.

#### 2.2.4 Flujo completo de login con 2FA

Paso 1 — LoginAsync(identificador, password) (sin cambios de comportamiento)

- Si la contraseña es correcta, y el usuario tiene segundo_factor_activo = true, no se crea sesión aún.

- Retorna LoginResultado extendido con:

- public sealed record LoginResultado(
    SesionDto? Sesion,
    string? MensajeError = null,
    DateTime? BloqueadoHastaUtc = null,
    bool Necesita2Fa = false,   // nuevo
    int? UsuarioId = null);     // nuevo (solo si Necesita2Fa)

- El UsuarioId se envía para que el frontend sepa qué cuenta y pueda llamar el paso 2 (sin exponer datos sensibles).

Paso 2 — Login2FASync(int usuarioId, string codigo)

- Verifica que el usuario exista, esté activo, no esté bloqueado, y tenga segundo_factor_activo = true.

- Además, verifica que exista un segundo_factor_token válido y no expirado (token generado en el paso 1; single-use).

- Verifica que el código TOTP sea válido.

- Si todo ok:

  - Consumir el token (borrarlo de la BD).

  - Crear sesión completa (mismo patrón que el LoginAsync exitoso actual: setear SesionToken, resetear bloqueos, etc.).

  - Retornar SesionDto.

- Si falla (código incorrecto, expirado, token no existe o no coincide, usuario sin 2FA), retorna LoginResultado con Necesita2Fa = false y un mensaje de error, sin crear sesión.

Consideraciones de seguridad:

- El flujo 2FA se limita a un solo paso y un solo token (se elimina al usar el código).

- El token de paso 1 expira en 5 minutos; si expira, el usuario debe volver a iniciar sesión.

- El código de 2FA no se guarda en ningún lado (solo se compara con el algoritmo TOTP); el secreto se almacena una sola vez.

- Si el usuario no tiene 2FA activo, LoginAsync sigue funcionando como antes (sin 2FA).

- Si el usuario tiene 2FA activo y entra el código correcto, se inicia sesión normal.

#### 2.2.5 Cambio de contraseña + 2FA

- Si el usuario tiene 2FA activo, no se obliga a usar 2FA mientras cambia la contraseña (para no anular el flujo de suscripción). Se verifica la contraseña actual y se reemplaza. Se la notifica a la persona qué guardó el 2FA.

- Si el usuario pierde el acceso (no recuerda la contraseña ni tiene 2FA), el admin lo desbloquea o reinicia la 2FA.

#### 2.2.6 Interfaz de usuario

- Página /configuracion/cambiar-contraseña:

  - Campos: contraseña actual, nueva contraseña, confirmar nueva.

  - Validación en el cliente (min 8, no igual a la actual) y servidor.

  - Mensaje de éxito: "Contraseña cambiada. Se cerraron las sesiones abiertas."

  - Enlace desde el menú "Configuración" (o "Mi cuenta" en Usuarios.razor).

- Página /configuracion/seguridad (o sección "Mi cuenta"):

  - Estado actual del 2FA (habilitado/deshabilitado).

  - Botón "Habilitar 2FA": muestra el QR (si se incorpora QRCoder o un método JS para generar QR) y el secreto en texto; el usuario debe escribir la verificación del código.

  - Botón "Deshabilitar 2FA": pide confirmación + código actual.

  - Lista de dispositivos/verificación "ponerme en este dispositivo" no es necesario; el 2FA es por cuenta, no por dispositivo.

- /login (modificación):**

  - Si el resultado tiene Necesita2Fa = true, mostrar un campo numérico (6 dígitos) de verificación y un botón "Verificar".

  - Si el código es incorrecto, mostrar error y permitir reintentos (sin contar contra el lockout global).

  - Si el usuario no tiene 2FA, el login es igual al actual.

#### 2.2.7 Flújo de datos y archivos propuestos

| Área | Archivos |
| --- | --- |
| Servicios | OilsMexico.Application.Interfaces/IAuthService.cs (extensión LoginResultado, Login2FASync)OilsMexico.Application/Services/AuthService.cs (método Login2FASync, CambiarContrasenaAsync) |
| Dominio | OilsMexico.Domain (sin cambios, solo se agregan propiedades a Usuario y tal vez a LoginResultado si está en Application) |
| Persistencia | SchemaPatch.cs (columnas 2FA) |
| UI | Login.razor (+ @code), Configuracion.razor / Usuarios.razor.cs (seguridad: 2FA) |
| Servicios | OilsMexico.Infrastructure/Services/TotpService.cs |

#### 2.2.8 Pruebas y validación

- Pruebas unitarias:

  - TotpService: generar secreto, comparar código en ventana 30s, código incorrecto, código fuera de ventana, código con 5 o 7 dígitos.

  - CambioContrasenaService: contraseña actual correcta, incorrecta; longitud menor a 8; igual a la actual; hash migrado (estatus).

- Pruebas manuales:

  - Entrar con usuario admin → /configuracion/cambiar-contraseña → cambiar contraseña → volver a entrar.

  - Habilitar 2FA → escanear QR con Google Authenticator/Otp.NET → verificar código → cerrar sesión → volver a entrar con código 2FA.

  - Intentar entrar sin 2FA (usuario con 2FA habilitado) → expectar Necesita2Fa.

  - Intentar entrar con código erróneo → esperar error y no iniciar sesión.

  - Cambiar contraseña con 2FA activo → verificar que las sesiones abiertas se cierran (cerrar el navegador).

  - Verificar que dotnet build y dotnet run no generen errores, y que las columnas 2FA se añaden a la BD existente.

## Decisiones abiertas para responder antes de implementar

| Pregunta | Opción A | Opción B |
| --- | --- | --- |
| 2FA | Solo habilitación/deshabilitación opcional por cuenta (sin obligar a todos) | 2FA obligatorio para todos los roles (excepto Admin) |
| QR | Agregar paquete QRCoder + render en Razor | Mostrar solo URL/secret en texto (sin QR visual) |
| Validación RFC | Solo estructura (pattern) | Estructura + semántica (día/mes válidos, tipo de letra) |
| Log de auditoría | Incluir cambios de contraseña y 2FA en una tabla auditoria nueva | Solo registrarlos con eventos de .NET (no tabla) |
| Permiso por roles | Solo Admin puede gestionar 2FA de otros; usuario solo puede cambiar su contraseña y activar/desactivar 2FA | El admin puede hacer cualquier cosa (2FA, contraseña, etc.) |

## Evidencia del codigo actual que respalda el plan

- Login.razor retorna LoginResultado (tipo dado en AuthService.cs) y ejecuta Sesion.IniciarAsync;

- AuthService.cs usa PasswordHasher<Usuario> plus legacy SHA-256/PIN upgrade;

- Usuarios.razor.cs define RolesValidos, lockout, y admin only;

- Cliente.razor / Proveedor.razor muestran RFC y regimen fiscal (dropdown limitado a 4 códigos SAT);

- Rfc en Cliente y Proveedor se valida solo por longitud 12–13 en el cliente;

- SchemaPatch.cs es el punto de inserción de columnas nuevas (ej: sesion_token, correo) con IF NOT EXISTS.

Dime qué opciones prefieres para las tres decisiones (y si hay más requisitos que no haya contemplado), y te preparo el plan de implementación paso a paso.

Con respecto a:

2FA, respuesta: Solo habilitación/deshabilitación opcional por cuenta (sin obligar a todos)

QR, respuesta: Agregar paquete QRCoder + render en Razor.

Validación RFC, respuesta: Estructura + semántica (día/mes válidos, tipo de letra)

LOG de auditoria, respuesta: Incluir cambios de contraseña y 2FA en una tabla auditoria nueva.

Permiso por roles, respuesta: Admin puede gestionar 2FA de otros; usuario puede cambiar su contraseña y activar/desactivar 2FA y lo referente a su cuenta

La compilación está limpia (0 errores; las 19 "advertencias" son avisos de restore/NUGet, sin CS de código). La tarea queda completa. Resumen de lo hecho en esta sesión:

## 1. Backend — errores de compilación corregidos (12 → 0)

- AuthService.cs: OtpNet.Totp con firma correcta (step, mode, totpSize, correction) y VerificationWindow(1,1); constructores de CambioPasswordResult/DosFaEstadoDto con argumentos con nombre.

- SecurityDtos.cs: CambioPasswordResult extendido con QrBase64/UrlQr/ClaveSecreta.

## 2. Backend — funcionalidad completada y corregida

- Login con 2FA real: LoginAsync ahora exige código TOTP antes de otorgar sesión cuando DosFaActivo; LoginResultado incluye RequiereDosFa, PasswordExpirada, UsuarioId. Fallas 2FA auditadas.

- Expiración de contraseña: al vencer la vigencia configurable (DuracionDias + UltimoCambioPasswordUtc), el login bloquea y ofrece cambio obligatorio (sin sesión: la contraseña actual acredita al dueño).

- Bugs de seguridad/función corregidos: esPropia siempre-verdadero (cualquiera "cambiaba su propia" contraseña vía id arbitrario — ahora se compara con ctx.UsuarioId); verificación de historial comparaba hashes con sal aleatoria (siempre distinto — ahora se verifica la contraseña contra cada hash); GenerarUrlQr devolvía URI placeholder "MANUAL" (ahora otpauth:// real); desactivar 2FA de terceros sin autorización (ahora exige dueño o Admin); default de longitud 12→20.

- RfcValidador reescrito con el algoritmo oficial del SAT (Anexo 3): el anterior mod-26 casero habría rechazado casi todos los RFCs reales y pedía verificador alfabético (¡los verificadores casi siempre son dígitos!). Validado en vivo contra 8 vectores: GODE561231GR8 ✓, MHTR93041179A ✓ (esperaba 'A'), MHTR810511A79 ✗ esperaba '2' (idéntico a la librería de referencia), mes 55 ✗, palabra prohibida ✗, XAXX/XEXX ✓.

- RegistrarAuditLog blindado contra FK (omite fila si no hay usuario real, loguea el error).

## 3. Persistencia — mapeos faltantes agregados (evita errores en runtime)

- UsuarioConfig: dos_fa_activo, dos_fa_secret(64), ultimo_cambio_password_utc.

- ClienteConfig/ProveedorConfig: situacion_fiscal (default Actual).

- Nuevo SeguridadConfigs.cs: mapeo snake_case de audit_logs y password_histories a las tablas del SchemaPatch (antes EF apuntaba a tablas PascalCase inexistentes).

- SchemaPatch: columnas nuevas (dos_fa_activo, ultimo_cambio_password_utc, situacion_fiscal en clientes/proveedores; secret a varchar 64).

## 4. Capa Web

- Login.razor: desafío 2FA de 6 dígitos y paso de cambio de contraseña vencida (actual + nueva + confirmación, reintenta el acceso).

- Usuarios: sección 2FA por cuenta (QR + clave manual + código de confirmación; activar/desactivar con código vigente), validación de política en el alta/restablecimiento admin (longitud configurable + complejidad), registro en PasswordHistory y auditoría PasswordChangeAdmin, texto de política dinámico.

- Configuracion: tarjeta "Política de contraseñas" (longitud mínima, historial, vigencia en días) con carga/guardado vía IAuthService.

- Clientes y Proveedores: select Situación Fiscal (6 estados SAT), validación RFC en vivo al salir del campo (✓/✗ con tipo y fecha) y al guardar; se bloquea el alta/edición con situación Cancelada/Baja.

Verificación: dotnet build src/OilsMexico.Web/OilsMexico.Web.csproj → Compilación correcta, 0 errores; validador RFC probado en ejecución real con vectores oficiales; carpeta temporal de prueba eliminada. Pendiente solo validación manual en runtime (login 2FA con una app autenticadora y guardado de cliente/proveedor) que requiere la BD levantada.