lee el archivo: "Checklist completitud ERP.md" y dime la prioridad de lo que falta por implementar

Ya leí el archivo completo. Aquí está el estado de lo pendiente, ordenado por prioridad según la propia leyenda del checklist (🔴 alta · 🟡 media · 🟢 baja · 🔵 verificación):

## 🔴 PRIORIDAD ALTA — §1 Funcionalidades nuevas (restos de secciones casi terminadas)

Lo grueso de §1 ya está implementado (1.1 Gastos ✅, 1.2 CxC/CxP ✅, 1.3 FIFO+cierre ✅, 1.4 Reportes ✅), pero quedan 7 pendientes:

- Bloqueo por morosidad en POS/Facturación cuando el saldo vencido supere el límite (§1.2) — depende de §4.1 (límites de crédito).

- Verificación con BD de CxC/CxP: backfill de esquema, vencimientos, pagos parciales y tasas en PostgreSQL.

- Decisión de diseño en §1.3: POS y Notas de Crédito no validan periodo cerrado (solo se bloquean asientos) — decidir si se bloquean ventas en meses cerrados o se recomputa al reabrir.

- Smoke manual del cierre contable con PostgreSQL productiva (PeriodoContablePatch, cerrar mes, bloqueo, reapertura) — los tests InMemory dieron 10/10.

- Verificación con BD de los 5 reportes financieros (cuadre de Balanza, Balance, ER vs. utilidad, existencias vs. kardex).

- §1.4b — unificar la fuente del Estado de Resultados: ingresos y gastos aún se calculan desde Facturas/Producto en vez de los asientos contables (el costo de ventas ya cuadra desde rev.4).

## 🟡 PRIORIDAD MEDIA — §2, §3, §6, §8

§2 Exportación/documentos (todo implementado; solo verificación):

- Verificación manual con SMTP real (adjunto PDF del CFDI llega bien) y con PostgreSQL productivo.

§3 Auditoría y permisos — los 5 ítems están 100% pendientes:

- UI de matriz permisos × roles (las tablas existen, no hay interfaz ni consumo).

- IAutorizacionService.TienePermiso aplicado en NavMenu y páginas críticas (hoy solo ~15 filtros de rol duro).

- Ampliar AuditLog a crear/editar producto, precios, compras, ajustes, config, cierre de caja, transiciones de Cotizaciones/OV.

- Registrar usuario_id de quién confirma/suspende/reanuda/cancela en OV.

- Pantalla de consulta de auditoría (filtros fecha/usuario/acción).

§6 Deuda técnica (~17 ítems, esfuerzo bajo → alto impacto):

- 6.1 Hardcode en UI (5): Usuarios.razor roles, Compras.razor formas de pago, motivos de cancelación duplicados, IVA/módulos futuros en Home.razor, decisión de catálogos SAT a tabla.

- 6.2 SOLID/DRY (10): helper único de sucursal B8 (~15 sitios), DIP (Metas/VentasPOS inyectan ErpDbContext), ISP de ICotizacionesService y IVentasService, parámetros ignorados en asientos de compra/devolución, REGLA #1 en lecturas de cotización/OV, atomicidad de ConvertirOrdenAVentaAsync, consistencia de estados, DRY de CalcularTotales, enum EstadoFactura.

- 6.3 CFDI/PAC modo real (2): colocar certs CSD + user-secrets, prueba Finkok TEST (PUE, PPD+REP, cancelación, EstadoSatAsync).

§8 Documentación (2): actualizar README.md con módulos nuevos; decidir commit de docs untracked.

## 🟢 PRIORIDAD BAJA — §4 y §5 (diferenciadores opcionales, no bloquean "ERP completo")

§4 Comercial y crédito (10 ítems):

- 4.1 Cliente.LimiteCredito + bloqueo automático POS/facturación + avisos.

- 4.2 Entidades ListaPrecio + descuento por volumen + UI de catálogos.

- 4.3 Guía de lubricación/compatibilidad (VehiculoModelo, AceiteCompatibilidad, búsqueda "¿qué aceite lleva un Versa 2020?").

- 4.4 Evaluación de proveedores.

§5 Logística de lubricantes (4 ítems):

- Tambor abierto/granel (existencia sellada vs. en uso) · Rutas y reparto (RutaEntrega, VehiculoReparto, Chofer) · Envases retornables (depósito 208 L) · Carta Porte 3.x.

## 🔵 §7 Verificación manual pendiente (9 ítems, con BD levantada)

2FA, RFC duplicado/cancelado, escaneo de barras, cierre de comisión, conciliación en UI, smoke de Cotizaciones/OV, timbrado Finkok, reportes financieros con BD, cierre de periodo con BD.

## Orden de ataque recomendado (el que fija el propio documento)

1 → 2 → 3, atacando §6 en paralelo (6.1 → 6.2 → 6.3 por ser esfuerzo bajo y alto impacto). §4 y §5 son opcionales para considerar el ERP "completo", valiosos para el negocio.

### Observación: 3 ítems del checklist parecen desactualizados

- Línea 63: dice falta exportación Excel/PDF de reportes, pero §2.1/§9 marca FinancieroPdfAsync como hecho.

- Línea 110: dice que solo se adjunta el XML, pero §9 (línea 88) confirma que EnviarCfdiAsync ya adjunta XML + PDF.

- Línea 130: dice que Cliente.DiasCredito no existe, pero §1.2 (línea 30, verificado hoy) indica que ya existe con default 0.

Conviene limpiar esos 3 renglones para que el checklist refleje el estado real. Si quieres, en modo Act puedo actualizar el archivo o atacar alguno de los pendientes de prioridad alta.

Voy a releer el checklist actualizado y ordenar únicamente lo pendiente por prioridad, distinguiendo bloqueantes funcionales, seguridad/operación y mejoras opcionales.

Leído el Checklist completitud ERP.md. Recomiendo priorizar lo pendiente así:

| Prioridad | Qué atender | Por qué |
| --- | --- | --- |
| P0 — Seguridad | Completar la matriz de permisos por rol y aplicarla en el menú y páginas críticas (§3). | Las tablas existen, pero mientras no se apliquen, el acceso depende de guards fijos dispersos. Al sustituirlos, conservar una matriz inicial equivalente a los accesos actuales para no alterar permisos por accidente. |
| P1 — Integridad operativa y contable | Definir cómo impedir o manejar ventas y notas de crédito en periodos cerrados (§1.3); hacer atómica la conversión OV → venta (§6.2); unificar ingresos y gastos del Estado de Resultados con sus asientos contables (§1.4b). | Evita cierres que no reflejen las operaciones reales, ventas parcialmente persistidas y diferencias entre reportes y libro contable. |
| P1 — Crédito y cobranza | Agregar Cliente.LimiteCredito, administrarlo desde la UI y bloquear POS/facturación según saldo vencido (§1.2 y §4.1). | El checklist identifica expresamente el bloqueo por morosidad como pendiente y necesario para que CxC sea operativo. |
| P1 — Verificación sobre PostgreSQL | Probar CxC/CxP, parche y cierre de periodos, y los reportes financieros en una base PostgreSQL de prueba (§1.2, §1.3, §1.4 y §7). | Las pruebas con EF InMemory no verifican plenamente los parches SQL, backfills ni el comportamiento del proveedor de base de datos. |
| P2 — Operación externa | Ejecutar pruebas de SMTP real y el flujo Finkok TEST —PUE, PPD/REP, cancelación y consulta SAT— cuando estén disponibles CSD y credenciales seguras (§2.1, §2.2 y §6.3). | Son validaciones importantes antes de operar correo y timbrado reales, pero dependen de configuración y certificados externos. |
| P2 — Trazabilidad restante | Ampliar auditoría a productos/precios, compras, ajustes de almacén, configuración y cierre de caja (§3). | Ya se contempla la auditoría de transiciones de OV, pero todavía falta cubrir otras operaciones relevantes. |
| P3 — Mejoras y mantenimiento | Completar listas de precios y descuentos por volumen (§4.2); luego compatibilidad de aceites (§4.3), evaluación de proveedores (§4.4) y deuda técnica de menor impacto (§6). | Aportan valor comercial y mantenibilidad, pero no son tan urgentes como seguridad, integridad contable y crédito. |
| P4 — Ampliaciones logísticas y documentación | Tambor abierto/granel, rutas, envases retornables y Carta Porte (§5); actualizar el README (§8). | El propio checklist trata logística como opcional para alcanzar “ERP completo”; la documentación puede hacerse después de estabilizar el alcance funcional. |

Antes de tomar la lista como fuente definitiva, conviene sincronizarla con el código: vi pendientes duplicados o contradictorios —por ejemplo, exportación y PDF del CFDI aparecen como hechos en §2.1, pero también como pendientes en otras secciones— y varios ítems de §6 ya estaban en cambios de trabajo previos. Además, la verificación PostgreSQL debe hacerse en una base de prueba, no directamente en producción.

## revisa porque a veces no puedo abrir un menú, por ejemplo: Contactos después de haber abierto configuración con el usuario administrador y corrígelo

Corregí el acordeón de NavMenu.razor: ahora cada grupo puede abrirse sin cerrar el anterior. Así, Contactos permanece accesible aunque Configuración esté abierto; hacer clic de nuevo en un grupo lo cierra, y al navegar se abre automáticamente el grupo correspondiente a la página.

Validación: compilación correcta y git diff --check limpio. La compilación se hizo en una carpeta temporal porque la instancia activa del ERP tenía bloqueado el archivo de salida.